# 光大银行湛江网站建设方案

## 一、项目目标

1、需求分析:

内部员工用于了解企业文化，用以展示图片、文档等内容的信息浏览站点，供企业内部使用。

2、目标和期望

帮助员工了解企业文化，更好的促进企业文化的发展

## 二、网站整体结构

1、整体结构

**首页**

首页内容

全文检索

公共文件夹

文化风采

友情链接

典当学堂

通讯录

分行发文

下载专区

分行简介

行内通知

数据库

后台管理

2、具体栏目说明

3、前后台功能说明

## 三、网站权限管理

1、普通用户权限

2、管理用户权限

## 四、网站建设平台

1、开发平台

语言:c# + .net4.0 数据库：sql server 2008 服务器系统：windows server 服务器：iis

语言:php 数据库：sql server 2008/mysql 服务器系统：windows server/Linux 服务器：apache

## 五、网站运营安全策略

1、购买虚拟主机托管管理

2、自行搭建服务器

## 六、网站建设进度及实施过程

1、规划定义

确认、记录并按优先次序排列出需求清单，提出系统构架草案。

2、分析设计

针对功能性, 系统构架技术性和视觉创意等方面进行更详细的分析设计

3、编码制作

建造系统，开发整合阶段的工作是将所有设计的结果予以开发出来。

4、测试验收

测试工作包括功能测试和性能测试两部分。然后将已完成的系统从开发环境迁移至发布环境。有计划的发布功能和数据直至全部开放进行商务运作。

## 七、开发周期及费用预算

1、开发小组

美工网页设计 1名；数据库/程序开发 2名。

2、周期及预算安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **说 明** | **开发时间/工作日** | **价格/元** |
| **首 页** | 页面内容 | 5 | 800 |
| **数据库**  **系统** | 条线管理 | 5 | 500 |
| 分行发文 | 3 | 500 |
| 下载专区 | 5 | 500 |
| 通讯录 | 5 | 500 |
| 文化风采 | 5 | 500 |
| 公共文件夹 | 7 | 800 |
| 后台管理系统 | 12 | 1000 |
| 检索系统 | 7 | 800 |
| **维 护** | 程序、网页 | 全开发过程 |  |
| **空间** | 单独服务器或虚拟主机(可由用户提供) | 首年价格 | 1000 |
| **域名** | .com/.net/.org任意一个(可由用户提供) | 首年价格 | 100 |
| **合 计：** | 单版本合计7000元，开发周期大约为两个月 | | |